## BAB I: JUDUL PROYEK

"Perancangan dan Pembuatan Website Pusat Kemitraan UMKM Matcha Time Berbasis Web"

## BAB II: ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Proyek ini dibuat untuk membantu UMKM Matcha Time, yaitu usaha minuman berbasis matcha yang beroperasi secara portable stand dan telah memiliki banyak mitra di wilayah Bandar Lampung. Namun, sampai saat ini belum ada pusat informasi resmi yang menghubungkan induk usaha dengan seluruh mitra maupun calon mitra baru.

Website ini dirancang agar menjadi platform utama (web pusat) yang berfungsi untuk:

- Menampilkan data lokasi mitra aktif di seluruh wilayah dengan peta interaktif, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi stand Matcha Time terdekat.

- Memberikan informasi lengkap tentang induk usaha Matcha Time, mulai dari sejarah, visi-misi, hingga daftar produk yang ditawarkan, untuk memperkuat brand awareness.

- Menyediakan fitur pendaftaran mitra baru secara online, sehingga calon mitra dapat bergabung tanpa perlu datang langsung ke kantor pusat, memperluas jangkauan kemitraan.

- Mempermudah komunikasi antara pusat dan mitra, melalui sistem kontak langsung (WhatsApp, email, dan media sosial) dan fitur chat internal.

- Mengelola transaksi produk dan stok untuk mitra, memudahkan mitra dalam memesan stok bahan baku dari pusat secara terstruktur.

- Menyediakan sistem pembayaran dan pengiriman yang terintegrasi, memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pembelian online.

Dengan adanya website ini, Matcha Time dapat:

- Memperkuat branding induk usaha secara digital

- Mengatur data mitra secara terpusat dan terorganisir

- Memperluas jangkauan kemitraan di daerah lain secara lebih profesional

- Meningkatkan efisiensi operasional dan komunikasi

- Membuka peluang revenue baru melalui penjualan online

## BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN

### 3.1 Kebutuhan Fungsional Per User

#### A. User Umum (Pengunjung/Guest)

| No | Fitur | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Halaman Profil Utama (Home) | Menampilkan logo, deskripsi singkat, foto produk, dan tagline "Your Daily Matcha Mood" |
| 2 | Tentang Kami (About) | Menjelaskan sejarah singkat Matcha Time, visi-misi, bahan yang digunakan, dan nilai brand |
| 3 | Katalog Produk | Melihat daftar produk dengan foto, harga, dan deskripsi |
| 4 | Filter & Pencarian Produk | Mencari produk berdasarkan kategori dan harga |
| 5 | Detail Produk | Melihat informasi lengkap produk |
| 6 | Peta Lokasi Mitra | Menampilkan peta interaktif berisi pin lokasi semua mitra |
| 7 | Daftar Mitra (List View) | Tampilan tabel/grid mitra dengan fitur pencarian berdasarkan area |
| 8 | Halaman "Cara Bergabung" | Berisi alur kemitraan, biaya awal, paket, dan keuntungan jadi mitra |
| 9 | Kontak & Sosial Media | Akses WhatsApp, Instagram, TikTok, email, dan alamat induk usaha |
| 10 | Registrasi Akun | Mendaftar sebagai pelanggan atau calon mitra |

#### B. User Pelanggan (Customer)

| No | Fitur | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login/Logout | Masuk dan keluar dari akun pelanggan |
| 2 | Dashboard Pelanggan | Melihat ringkasan pesanan, transaksi, dan profil |
| 3 | Kelola Profil | Mengubah data diri, alamat pengiriman, dan foto profil |
| 4 | Keranjang Belanja | Menambah, mengubah, dan menghapus produk dari keranjang |
| 5 | Checkout | Memilih alamat pengiriman, metode pembayaran, dan konfirmasi pesanan |
| 6 | Riwayat Transaksi | Melihat daftar pesanan sebelumnya beserta statusnya |
| 7 | Lacak Pesanan | Melacak status pengiriman pesanan secara real-time |
| 8 | Wishlist | Menyimpan produk favorit untuk dibeli kemudian |
| 9 | Notifikasi | Menerima notifikasi status pesanan via email/WhatsApp |

#### C. User Calon Mitra (Prospective Partner)

| No | Fitur | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Form Pendaftaran Mitra | Mengisi form (nama, lokasi, kontak, rencana usaha, KTP, foto lokasi) |
| 2 | Upload Dokumen | Upload KTP, NPWP, foto lokasi usaha, dan surat pernyataan |
| 3 | Tracking Status Pendaftaran | Melihat status verifikasi pendaftaran (pending/approved/rejected) |
| 4 | Notifikasi Email | Menerima konfirmasi pendaftaran dan hasil verifikasi |
| 5 | Informasi Paket Kemitraan | Melihat detail paket (Silver, Gold, Premium) dengan harga dan benefit |

#### D. User Mitra (Active Partner)

| No | Fitur | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard Mitra | Melihat statistik penjualan, stok, dan performa usaha |
| 2 | Kelola Profil Mitra | Update data usaha, foto stand, jam operasional, dan kontak |
| 3 | Pemesanan Stok | Memesan bahan baku/produk dari pusat |
| 4 | Riwayat Pemesanan Stok | Melihat histori pemesanan dan status pengiriman |
| 5 | Laporan Penjualan | Input dan melihat laporan penjualan harian/bulanan |
| 6 | Update Lokasi | Mengubah lokasi stand jika berpindah tempat |
| 7 | Komunikasi dengan Pusat | Chat/pesan langsung dengan admin pusat |
| 8 | Materi Promosi | Download materi marketing (poster, video, template sosmed) |
| 9 | Notifikasi Stok Menipis | Alert otomatis saat stok mendekati habis |
| 10 | Pelatihan Online | Akses video tutorial pembuatan produk dan SOP |

#### E. User Admin (Induk Usaha)

| No | Fitur | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard Admin | Overview statistik lengkap (penjualan, mitra, stok, revenue) |
| 2 | Kelola Data Mitra | Tambah, edit, hapus, dan verifikasi data mitra |
| 3 | Verifikasi Pendaftar Baru | Approve/reject pendaftaran calon mitra |
| 4 | Kelola Produk | Tambah, edit, hapus produk (nama, harga, deskripsi, foto, stok, kategori) |
| 5 | Kelola Kategori Produk | Tambah dan edit kategori produk |
| 6 | Kelola Transaksi | Melihat semua transaksi dan mengubah status pesanan |
| 7 | Kelola Pengiriman | Update status pengiriman dan input resi |
| 8 | Kelola Stok Global | Monitor stok di pusat dan distribusi ke mitra |
| 9 | Laporan & Analitik | Generate laporan penjualan, keuangan, dan performa mitra |
| 10 | Kelola Konten Website | Update berita, promo, artikel blog, dan banner |
| 11 | Kelola Pengguna | Manajemen akun pelanggan dan mitra |
| 12 | Setting & Konfigurasi | Atur metode pembayaran, ongkir, pajak, dan pengaturan sistem |
| 13 | Broadcast Notifikasi | Kirim notifikasi massal ke pelanggan atau mitra |

### 3.2 Database dan Entitas

#### Tabel-Tabel Utama dalam Database

1. Tabel Users

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_user | INT (PK, AUTO_INCREMENT) | Primary key |
| username | VARCHAR(50) | Nama pengguna unik |
| password | VARCHAR(255) | Password terenkripsi (hash) |
| email | VARCHAR(100) | Email pengguna |
| no_hp | VARCHAR(20) | Nomor WhatsApp/HP |
| nama_lengkap | VARCHAR(100) | Nama lengkap pengguna |
| tanggal_lahir | DATE | Opsional |
| jenis_kelamin | ENUM('L','P') | Jenis kelamin |
| foto_profil | VARCHAR(255) | Link foto profil |
| user_role | ENUM('admin','mitra','pelanggan','calon_mitra') | Jenis pengguna |
| status_akun | ENUM('aktif','nonaktif','verifikasi') | Status akun |
| tanggal_dibuat | DATETIME | Waktu registrasi |

2. Tabel Daftar_Produk

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_produk | INT (PK, AUTO_INCREMENT) | Primary key |
| nama_produk | VARCHAR(100) | Nama produk/paket kemitraan |
| deskripsi | TEXT | Deskripsi produk |
| kategori | ENUM('bahan','perlengkapan','paket_kemitraan') | Jenis produk |
| harga | DECIMAL(12,2) | Harga jual |
| stok | INT | Jumlah stok tersedia |
| stok_minimum | INT | Batas minimum stok |
| foto_produk | VARCHAR(255) | Gambar utama produk |
| berat | DECIMAL(6,2) | Berat (kg) untuk ongkir |
| status | ENUM('aktif','nonaktif') | Status penjualan |
| tanggal_input | DATETIME | Waktu data masuk |

3. Tabel Supplier

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_supplier | INT (PK, AUTO_INCREMENT) | Primary key |
| nama_supplier | VARCHAR(100) | Nama supplier |
| kontak_supplier | VARCHAR(20) | Nomor HP/WA |
| email_supplier | VARCHAR(100) | Email |
| alamat_supplier | VARCHAR(255) | Alamat lengkap |
| keterangan | TEXT | Catatan tambahan |
| status | ENUM('aktif','nonaktif') | Status kerjasama |

4. Tabel Keranjang_Belanja

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_keranjang | INT (PK, AUTO_INCREMENT) | Primary key |
| id_user | INT (FK → users.id_user) | Pemilik keranjang |
| id_produk | INT (FK → daftar_produk.id_produk) | Produk yang dipilih |
| jumlah | INT | Kuantitas |
| tanggal_ditambahkan | DATETIME | Waktu penambahan ke keranjang |

5. Tabel Pengiriman

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_pengiriman | INT (PK, AUTO_INCREMENT) | Primary key |
| id_user | INT (FK → users.id_user) | Pemesan |
| nama_penerima | VARCHAR(100) | Nama penerima paket |
| no_hp_penerima | VARCHAR(20) | Nomor penerima |
| provinsi | VARCHAR(50) | Provinsi tujuan |
| kota | VARCHAR(50) | Kota tujuan |
| kecamatan | VARCHAR(50) | Kecamatan |
| kode_pos | VARCHAR(10) | Kode pos |
| alamat_lengkap | VARCHAR(255) | Detail alamat |
| label_alamat | VARCHAR(50) | Label alamat (rumah, toko, dll) |
| nama_kurir | VARCHAR(50) | Nama ekspedisi (JNE, J&T, dll) |
| nomor_resi | VARCHAR(50) | Nomor pelacakan |
| estimasi_tiba | DATE | Perkiraan tiba |
| status_pengiriman | ENUM('diproses','dikirim','diterima') | Status terkini |
| tanggal_pengiriman | DATETIME | Tanggal dikirim |

6. Tabel Riwayat_Pesanan

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_pesanan | INT (PK, AUTO_INCREMENT) | Primary key |
| id_user | INT (FK → users.id_user) | Pemesan |
| nama_pemesan | VARCHAR(100) | Nama lengkap pemesan |
| no_wa_pemesan | VARCHAR(20) | Kontak pemesan |
| id_produk | INT (FK → daftar_produk.id_produk) | Produk/paket yang dibeli |
| nama_produk | VARCHAR(100) | Nama produk/paket |
| jumlah | INT | Kuantitas |
| berat_total | DECIMAL(6,2) | Total berat |
| total_harga | DECIMAL(12,2) | Total harga (termasuk ongkir) |
| metode_pembayaran | ENUM('transfer','cod','gateway') | Jenis pembayaran |
| status_pembayaran | ENUM('belum_bayar','sudah_bayar','verifikasi') | Status pembayaran |
| alamat_pengiriman | VARCHAR(255) | Alamat tujuan |
| ekspedisi | VARCHAR(50) | Nama kurir |
| nomor_resi | VARCHAR(50) | Nomor pelacakan |
| status_pesanan | ENUM('diproses','dikirim','selesai','dibatalkan') | Status terkini |
| waktu_pesanan | DATETIME | Tanggal dan waktu pemesanan |
| catatan | TEXT | Catatan tambahan |
| tanggal_update | DATETIME | Update terakhir pesanan |

### 3.3 Halaman Utama (Dashboard)

#### A. Dashboard Admin

Ringkasan Informasi Penting:

- Total Pendapatan bulan ini

- Total Transaksi bulan ini

- Total Mitra Aktif

- Total Pelanggan Terdaftar

Kotak Informasi Cepat:

- Pesanan baru yang perlu diproses

- Pendaftar mitra yang menunggu verifikasi

- Stok produk yang menipis

- Pembayaran yang perlu diverifikasi

#### B. Dashboard Mitra

Ringkasan Informasi Penting:

- Total Penjualan bulan ini

- Total Transaksi bulan ini

- Stok Tersedia

- Rating Stand

Kotak Informasi Cepat:

- Status pesanan stok terbaru

- Pemberitahuan dari pusat

- Materi promosi terbaru

#### C. Dashboard Pelanggan

Ringkasan Informasi Penting:

- Pesanan Aktif

- Total Transaksi

- Poin Loyalitas (opsional)

Kotak Informasi Cepat:

- Status pesanan terbaru

- Produk rekomendasi

- Promo aktif

### 3.4 Kelola Produk

#### Fitur Manajemen Produk (Admin)

Tambah/Edit Produk:

- Nama produk dan kategori

- Upload foto produk (maksimal 5 foto)

- Deskripsi lengkap produk

- Harga normal dan harga diskon (opsional)

- Stok produk dan stok minimum (untuk alert)

- Berat produk (untuk kalkulasi ongkir)

- Status aktif/nonaktif

Sortir & Filter Produk:

- Urutkan berdasarkan: Nama (A-Z, Z-A), Harga (Rendah-Tinggi), Terbaru, Terlaris

- Saring berdasarkan: Kategori, Status (aktif/nonaktif), Stok (tersedia/habis)

- Cari berdasarkan nama atau deskripsi

Manajemen Stok:

- Update stok manual oleh admin

- Riwayat perubahan stok

- Peringatan otomatis saat stok kurang dari batas minimum

- Stok berkurang otomatis saat ada transaksi pembelian

Manajemen Foto Produk:

- Upload beberapa foto sekaligus (maksimal 5)

- Tentukan foto utama/thumbnail

- Ubah urutan tampilan foto

- Hapus foto yang tidak digunakan

### 3.5 Proses Transaksi

#### Alur Transaksi Pelanggan:

- Lihat Produk → Pelanggan melihat katalog dan detail produk

- Tambah ke Keranjang → Pilih produk dan jumlah

- Checkout → Pilih alamat pengiriman, lihat ringkasan biaya (subtotal + ongkir + pajak)

- Pilih Cara Bayar → Transfer Bank / E-Wallet / COD

- Konfirmasi Pesanan → Review dan kirim pesanan

- Pembayaran → Transfer/scan QRIS/bayar COD

- Verifikasi → Admin cek bukti pembayaran (untuk transfer)

- Proses → Admin kemas barang

- Pengiriman → Serahkan ke kurir, input nomor resi

- Lacak Pesanan → Pelanggan lacak via nomor resi

- Diterima → Pelanggan konfirmasi penerimaan

#### Alur Transaksi Mitra (Pesan Stok):

- Login → Mitra masuk ke akun

- Pesan Stok → Pilih produk dan jumlah

- Kirim Pesanan → Review total harga

- Konfirmasi Admin → Admin setujui/tolak

- Pembayaran → Transfer + upload bukti

- Verifikasi → Admin cek pembayaran

- Kirim Stok → Admin kirim ke lokasi mitra

- Terima → Mitra konfirmasi penerimaan

### 3.6 Metode Pengiriman

#### Kurir yang Tersedia:

| Kurir | Layanan | Estimasi | Jangkauan |
| --- | --- | --- | --- |
| JNE | Reguler | 2-4 hari | Nasional |
| J&T Express | Reguler | 2-4 hari | Nasional |
| SiCepat | Reguler | 2-3 hari | Nasional |

#### Perhitungan Ongkos Kirim:

- Otomatis berdasarkan berat produk dan alamat tujuan

- Terintegrasi dengan layanan cek ongkir

- Menampilkan pilihan kurir saat checkout

#### Status Pengiriman:

- Menunggu → Menunggu pembayaran

- Sudah Dibayar → Pembayaran terverifikasi

- Sedang Dikemas → Barang sedang disiapkan

- Sudah Dikirim → Sudah diserahkan ke kurir

- Dalam Perjalanan → Sedang diantar

- Sudah Diterima → Sampai di tujuan

- Dibatalkan → Pesanan dibatalkan

### 3.7 Metode Pembayaran

#### A. Transfer Bank

- Bank: BCA, BNI, Mandiri

- Cara: Transfer → Upload bukti → Verifikasi admin (maksimal 2x24 jam)

- Batas waktu: 24 jam setelah pesan

#### B. E-Wallet (Dompet Digital)

- Pilihan: GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja

- Cara: Scan QR Code / klik link → Bayar → Verifikasi otomatis

- Keuntungan: Langsung terverifikasi, aman, cepat

#### C. Cash on Delivery (COD / Bayar di Tempat)

- Syarat: Khusus Bandar Lampung, minimal Rp 50.000, maksimal 3x per bulan

- Biaya tambahan: Rp 5.000

- Cara: Pilih COD → Barang dikirim → Bayar saat terima

### 3.8 Kebutuhan Non-Fungsional

- Keamanan

  - Password pengguna dienkripsi

  - Validasi input untuk mencegah serangan

  - Perlindungan data sensitif

  - Koneksi aman HTTPS (Sertifikat SSL)

- Kinerja

  - Website terbuka dalam waktu kurang dari 3 detik

  - Gambar dioptimalkan agar tidak berat

  - Tampilan responsif di semua perangkat (HP, tablet, laptop)

- Kemudahan Penggunaan

  - Tampilan sederhana dan mudah dipahami

  - Desain bersih dengan warna hijau khas matcha

  - Navigasi yang jelas dan konsisten

- Pengembangan di Masa Depan

  - Dapat dikembangkan menjadi portal franchise nasional

  - Struktur data yang fleksibel untuk pertumbuhan bisnis

### 3.9 Kebutuhan Konten

- Foto produk berkualitas (varian minuman, booth portable, bahan baku)

- Logo dan elemen branding Matcha Time

- Profil mitra dan foto lokasi stand

- Deskripsi paket kemitraan (Silver, Gold, Premium) dengan detail harga dan benefit

- Video tutorial pembuatan minuman (opsional)

- Artikel blog tentang matcha dan lifestyle sehat (opsional)

Baik, saya akan kirimkan hanya BAB IV dan V (tanpa bagian metode pengembangan):

## BAB IV: JADWAL DAN TIMELINE

### 4.1 Timeline Proyek (2 Bulan / 9 Minggu)

MINGGU 1-2: Persiapan & Analisis

- Wawancara dengan pemilik usaha

- Analisis kebutuhan sistem

- Riset pesaing

- Pembuatan dokumen kebutuhan

MINGGU 3-4: Desain

- Sketsa tampilan (Wireframe)

- Desain database

- Desain tampilan website (UI/UX)

- Review dan persetujuan

MINGGU 5-6: Pengembangan Tahap 1

- Setup lingkungan kerja

- Pembuatan Halaman: Beranda, Tentang, Katalog

- Pembuatan sistem backend produk

- Implementasi database

MINGGU 6-7: Pengembangan Tahap 2

- Pembuatan sistem login/registrasi

- Pembuatan halaman dashboard pengguna

- Integrasi pembayaran digital

- Testing awal

MINGGU 7-8: Pengembangan Tahap 3

- Pembuatan halaman checkout dan pelacakan

- Sistem pemesanan dan pembayaran

- Dashboard admin

- Dashboard mitra

MINGGU 8: Testing & Perbaikan

- Testing integrasi seluruh fitur

- User acceptance testing

- Perbaikan bug

- Optimasi performa

MINGGU 9: Peluncuran & Pelatihan

- Upload ke server

- Setup SSL & domain

- Pelatihan admin & mitra

- Serah terima dokumentasi

### 4.2 Diagram Jadwal (Gantt Chart)

## BAB V: PERENCANAAN

### 5.1 Detail Perencanaan Per Fase

#### FASE 1: Persiapan & Analisis (Minggu 1-2)

Minggu 1:

- Hari 1-2: Wawancara dengan pemilik Matcha Time

  - Diskusi tujuan bisnis dan target pengguna

  - Identifikasi fitur yang diprioritaskan

  - Pembahasan anggaran dan sumber daya

- Hari 3-4: Riset pesaing & analisis pasar

  - Analisis website UMKM sejenis

  - Identifikasi praktik terbaik untuk e-commerce

  - Riset sistem pembayaran yang sesuai

- Hari 5: Pengumpulan konten awal

  - Logo dan materi branding

  - Foto produk yang sudah ada

  - Data mitra existing

  - Informasi profil perusahaan

Minggu 2:

- Hari 1-2: Pembuatan dokumen kebutuhan sistem

  - Dokumentasi kebutuhan fungsional

  - Dokumentasi kebutuhan non-fungsional

  - Pembuatan diagram alur pengguna

- Hari 3-4: Desain database

  - Pembuatan diagram hubungan antar tabel

  - Normalisasi database

  - Dokumentasi struktur tabel

- Hari 5: Review & persetujuan dari pemilik usaha

  - Presentasi kebutuhan kepada klien

  - Revisi berdasarkan masukan

  - Tanda tangan persetujuan dokumen

Hasil Fase 1:

- ✅ Dokumen kebutuhan sistem lengkap

- ✅ Diagram database (ERD)

- ✅ Diagram alur pengguna

- ✅ Persetujuan dari pemilik usaha

#### FASE 2: Desain (Minggu 3-4)

Minggu 3:

- Hari 1-2: Pembuatan sketsa tampilan (wireframe)

  - Sketsa layout halaman utama

  - Diagram alur pengguna

  - Struktur menu navigasi

- Hari 3-5: Desain tampilan menggunakan Figma/Adobe XD

  - Desain halaman beranda dan navigasi

  - Desain halaman katalog produk

  - Desain dashboard (admin, mitra, pelanggan)

  - Pemilihan palet warna & font

  - Pembuatan komponen desain

Minggu 4:

- Hari 1-2: Lanjutan desain

  - Desain alur checkout

  - Desain untuk tampilan mobile

  - Animasi dan interaksi

- Hari 3: Review desain internal

  - Testing kegunaan sederhana

  - Review dengan tim developer

- Hari 4-5: Revisi dan finalisasi desain

  - Perbaikan berdasarkan masukan

  - Persetujuan final dari klien

  - Export semua aset (icon, gambar, logo)

Hasil Fase 2:

- ✅ Sketsa lengkap semua halaman

- ✅ Desain tampilan final (Figma/Adobe XD)

- ✅ Panduan desain sistem

- ✅ Aset siap untuk pengembangan

#### FASE 3: Pengembangan Tahap 1 (Minggu 5-6)

Minggu 5:

- Hari 1: Setup lingkungan pengembangan

  - Install framework dan tools

  - Setup database lokal

  - Konfigurasi sistem kontrol versi (Git)

  - Setup pipeline deployment dasar

- Hari 2-3: Pembuatan halaman beranda

  - Header, menu navigasi, dan footer

  - Bagian hero dan call-to-action

  - Bagian produk unggulan

  - Bagian tentang kami

- Hari 4-5: Pembuatan halaman katalog produk

  - Halaman daftar produk

  - Filter dan pencarian produk

  - Halaman detail produk

  - Implementasi tampilan responsif

Minggu 6:

- Hari 1-2: Pembuatan sistem backend - Produk

  - Sistem tambah, edit, hapus produk untuk admin

  - API untuk menampilkan produk (publik)

  - API detail produk

  - Implementasi filter & pencarian

- Hari 3-4: Pembuatan sistem backend - Kategori & Foto

  - Sistem kelola kategori produk

  - Upload dan kelola foto produk

  - Optimasi ukuran gambar

- Hari 5: Mengisi data contoh & testing

  - Input data produk contoh

  - Testing API menggunakan Postman

  - Testing dasar

Hasil Tahap 1:

- ✅ Halaman beranda berfungsi

- ✅ Katalog produk dengan filter

- ✅ Halaman detail produk

- ✅ API produk & kategori

- ✅ Admin dapat kelola produk

#### FASE 4: Pengembangan Tahap 2 (Minggu 6-7)

Minggu 6-7:

- Pembuatan Sistem Login/Registrasi

  - Halaman login dan registrasi

  - Fitur lupa password

  - Validasi form

  - Backend autentikasi (JWT/session)

  - Verifikasi email

  - Sistem role & permission

- Integrasi Pembayaran Digital

  - Integrasi dengan Midtrans/Xendit

  - Generate link pembayaran

  - Webhook notifikasi pembayaran

  - Upload bukti transfer untuk pembayaran manual

- Pembuatan Dashboard Pengguna

  - Dashboard pelanggan

  - Kelola profil

  - Kelola alamat

  - Halaman riwayat pesanan

Hasil Tahap 2:

- ✅ Sistem autentikasi lengkap

- ✅ Dashboard pengguna berfungsi

- ✅ Pembayaran digital terintegrasi

- ✅ Sistem notifikasi email

#### FASE 5: Pengembangan Tahap 3 (Minggu 7-8)

Minggu 7-8:

- Pembuatan Sistem Pemesanan

  - Kelola keranjang belanja

  - Proses checkout

  - Pembuatan dan tracking pesanan

  - Verifikasi pembayaran oleh admin

  - Kelola status pesanan

  - Manajemen stok otomatis

  - Integrasi pengiriman (RajaOngkir API)

- Pembuatan Halaman Checkout

  - Halaman keranjang belanja

  - Langkah-langkah checkout

  - Halaman pembayaran

  - Halaman konfirmasi pesanan

  - Halaman tracking pesanan

- Pembuatan Dashboard Admin

  - Ringkasan statistik dan diagram

  - Kelola pesanan dan pembayaran

  - Kelola pengguna dan mitra

  - Laporan dan analitik

  - Manajemen produk

- Pembuatan Dashboard Mitra

  - Statistik penjualan mitra

  - Sistem pemesanan stok

  - Input laporan penjualan

  - Kelola profil mitra

Hasil Tahap 3:

- ✅ Alur checkout lengkap

- ✅ Sistem kelola pesanan

- ✅ Dashboard admin berfungsi

- ✅ Dashboard mitra berfungsi

- ✅ Integrasi pengiriman

#### FASE 6: Testing & Perbaikan (Minggu 8)

Testing:

- Testing integrasi semua fitur

- Test alur pengguna dari awal sampai akhir

- Test integrasi pembayaran digital

- Test notifikasi email

- Testing lintas browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- Testing tampilan mobile (berbagai ukuran layar)

- Testing performa website

Perbaikan & Optimasi:

- Perbaiki bug yang ditemukan saat testing

- Optimasi query database

- Optimasi gambar

- Implementasi caching

- Audit keamanan

- Refactoring code

User Acceptance Testing (UAT):

- Demo kepada klien

- Klien melakukan testing

- Kumpulkan masukan

- Revisi kecil

- Persetujuan final

Hasil Fase 6:

- ✅ Aplikasi bebas bug

- ✅ Performa dioptimalkan

- ✅ Keamanan sudah diaudit

- ✅ Persetujuan UAT dari klien

#### FASE 7: Peluncuran & Pelatihan (Minggu 9)

Peluncuran ke Server:

- Setup server (VPS/Cloud hosting)

- Konfigurasi domain

- Instalasi sertifikat SSL

- Migrasi database ke production

- Konfigurasi environment

- Setup strategi backup

- Instalasi tools monitoring

Pelatihan & Serah Terima:

- Pelatihan Admin:

  - Tour panel admin

  - Cara kelola produk dan kategori

  - Proses pesanan dan pembayaran

  - Kelola mitra

  - Generate laporan

- Pelatihan Mitra (kelompok pilot):

  - Tour dashboard mitra

  - Cara pesan stok dari pusat

  - Input laporan penjualan

  - Update profil dan lokasi

- Serah Terima Dokumentasi:

  - Manual pengguna (Bahasa Indonesia)

  - Dokumentasi teknis

  - Kredensial admin

  - Prosedur backup & recovery

  - Rencana support & maintenance

Peluncuran Resmi:

- Peluncuran website resmi

- Monitoring 24/7 selama 3 hari pertama

- Respons cepat untuk perbaikan bug

- Evaluasi pasca-peluncuran

Hasil Fase 7:

- ✅ Website live di server production

- ✅ Pelatihan selesai

- ✅ Dokumentasi lengkap

- ✅ Rencana support tersedia

### 5.2 Tim dan Pembagian Tugas

| Peran | Jumlah | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | Koordinasi proyek, komunikasi dengan klien, monitoring jadwal |
| UI/UX Designer | 1 | Desain tampilan, pengalaman pengguna, aset visual |
| Frontend Developer | 1-2 | Implementasi tampilan, integrasi dengan backend |
| Backend Developer | 1-2 | Develop API, logika bisnis, kelola database |
| QA Tester | 1 | Testing, laporan bug, quality assurance |

### 5.3 Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Perubahan kebutuhan mendadak dari klien | Jadwal mundur, scope bertambah | Kunci kebutuhan setelah minggu 2, permintaan perubahan harus formal |
| Bug kritis saat UAT | Penundaan peluncuran | Alokasi waktu testing yang cukup (1 minggu penuh) |
| Pembayaran digital tidak disetujui | Tidak bisa transaksi online | Persiapan alternatif (transfer manual dengan verifikasi admin) |
| Server down saat peluncuran | Website tidak bisa diakses | Pilih hosting provider yang andal dengan uptime 99.9%, backup server |
| Konten dari klien belum lengkap | Tampilan website kosong/tidak menarik | Kumpulkan semua konten di minggu 1, gunakan placeholder jika perlu |
| Developer sakit/tidak tersedia | Jadwal terganggu | Backup developer, dokumentasi code yang baik |
| Anggaran melebihi | Fitur tidak lengkap | Prioritaskan fitur MVP (Minimum Viable Product) terlebih dahulu |